技术复盘报告

# GitHub 创建 demo 仓库复盘报告

一次"简单任务"背后的三层阻塞排查

账号：LoneySoldierXMZ　|　日期：2026-10-08　|　版本：v1.0

目录

一、任务目标

二、执行时间线

三、遇到的错误与定位

四、最终解决方案

五、经验沉淀

六、后续建议

执行摘要

| 总耗时 | 遇到障碍 | 最终结果 |
| --- | --- | --- |
| 约 45 分钟 | 3 处 | 成功 |

本任务的目标极其简单：在 GitHub 个人账号下创建一个名为 LoneySoldierXMZ/demo 的公开仓库并自动生成 README，理论上只需一次 API 调用。但实际执行中连续遇到三层完全不同的阻塞——第三方连接器权限缺失、GitHub 令牌生成故障、本机 curl 的 TLS 握手失败。 三次问题的根因互不相关，这也是排查耗时的主要原因：每修好一层，都会暴露下一层。最终通过"个人访问令牌 + Python 直连 REST API"的组合绕开全部障碍，完成目标。

## 一、任务目标

在 GitHub 个人账号 LoneySoldierXMZ 下创建公开仓库 demo，自动生成 README 文件，默认分支 main。

## 二、执行时间线

下表按发生顺序记录了本次任务的关键动作与对应结果：

| 步骤 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读取账号信息 | 成功，账号 ID 35070400 ， 2018 年注册 |
| 2 | 通过 MCP 连接器创建仓库 | 失败： 403 Resource not accessible by integration |
| 3 | 重新连接 GitHub 后重试 | 失败，同样的 403 |
| 4 | 生成 Fine-grained 个人令牌 | 失败： We failed to generate the API credential |
| 5 | 重新生成令牌 | 成功 |
| 6 | 用本机 curl 调用 REST API | 失败： CRYPT_E_NO_REVOCATION_CHECK （ HTTP 000 ） |
| 7 | 改用 Python urllib 调用 REST API | 成功，仓库创建完成 |
| 8 | 校验 README 是否生成 | 成功， README.md 已存在 |

## 三、遇到的错误与定位

三处错误分别来自权限、平台与本机环境，彼此独立。下面逐一给出现象、排查过程与根因。

### 错误一：403 Resource not accessible by integration

现象：调用 POST /user/repos 创建仓库时返回 403，公开与私有两种可见性均失败；而读取账号信息（GET /user）完全正常。

排查过程：

- 初步判断为令牌写权限不足，重新授权——无效。

- 中途 GitHub 工具一度从可用列表整体消失，提示实为 MCP 服务未重新挂载；重新连接后工具恢复，但 403 依旧。

- 核对 GitHub 授权页面截图，发现授权清单共 15 项权限：Block another user、Codespaces user secrets、Copilot Editor Context、Copilot Chat、Email addresses、Followers、Gists、Interaction limits、Git SSH keys、Plan、Profile、Starring、Events、Models、Watching。

根因：清单中既没有 Repositories，也没有 Administration。这是一个 OAuth 应用（CodeBuddy-Connector），其权限由开发者在 GitHub 注册应用时声明，用户端既看不到复选框，也无法追加。因此无论重新授权多少次，写仓库这条路都是死的。

关键判断依据：报错中的 "integration" 一词专指 GitHub App 安装令牌，而非 OAuth 用户令牌——这是区分两类授权最直接的线索。

### 错误二：令牌生成失败

现象：在 GitHub 后台点击生成后，令牌记录已创建（列表可见、有效期显示正常），但页面提示 We failed to generate the API credential, please try again.，且没有给出令牌字符串，该令牌成为无用空壳。

处置：删除该空壳记录后重新生成一次即恢复正常；这属于 GitHub 侧偶发故障，而非配置问题。备选方案是改用 Classic 令牌（ghp_ 开头，勾选 repo 即可），配置更粗放但成功率更高。

### 错误三：本机 curl 无法发起 HTTPS 请求

现象：curl 返回 http_code=000、退出码 35，报错如下。

schannel: next InitializeSecurityContext failed: CRYPT_E_NO_REVOCATION_CHECK (0x80092012)

根因：Windows 版 curl 走 schannel 做 TLS 握手时会检查证书吊销状态，当前网络环境下该检查无法完成。这与 GitHub 无关，本机所有 HTTPS 请求都会以同样方式失败。

处置：改用托管 Python 的 urllib.request 直连 REST API，一次通过。后续在本机发起 HTTPS 请求，应优先考虑 Python 或为 curl 增加 --ssl-no-revoke 参数。

## 四、最终解决方案

放弃 MCP 连接器通道，改用个人访问令牌直连 REST API。令牌配置如下：

| 配置项 | 取值 |
| --- | --- |
| 令牌类型 | Fine-grained personal access token |
| Repository access | All repositories |
| Administration | Read and write （创建仓库必需） |
| Contents | Read and write （写入 README 必需） |
| 有效期 | 7 天 |

实际请求体：

{"name":"demo","description":"A demo repository","private":false,"auto_init":true}

返回结果确认：full_name = LoneySoldierXMZ/demo，可见性 public，默认分支 main，README.md 已自动生成。

## 五、经验沉淀

- 区分两类 GitHub 授权：OAuth App 与 GitHub App 的权限来源不同。GitHub App 的用户可见权限由开发商预设，用户无权修改；报错措辞含 "integration" 时基本可锁定为 GitHub App。

- 读正常不等于写正常：排查写操作失败时，不能用读操作的成功来推断令牌权限足够，必须逐项核对具体 scope。

- 令牌遵循最小权限：只开 Administration 与 Contents 两项读写，有效期设 7 天，用完即弃；令牌不得写入任何配置文件，含令牌的临时脚本用完立即删除。

- 本机 curl 存在 TLS 陷阱：涉及 HTTPS 调用时优先使用 Python 的 urllib.request。

## 六、后续建议

当前令牌 2026-10-15 到期，到期后如需继续操作请重新生成。

若需频繁操作 GitHub，建议安装 GitHub CLI（gh），比手工拼 API 更省事。

本报告可随仓库一并存档，便于日后复用同类排查思路。

附录：仓库地址 https://github.com/LoneySoldierXMZ/demo ；本报告生成于 2026-10-08。